INFORME CONSOLIDADO DE AVANCES

EQUIPO: LOS HIJOS DE LINUS — TEMA: INFERENCIAS LÓGICAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: Plataforma Web de Lógica Simbólica

Fecha: 25 de Agosto de 2026

Integrantes:

Arom Espinoza

Arnold Mio

Alex Centurión

Juan Morocho

Renatto Altamirano

1. Resumen Ejecutivo

El equipo Los Hijos de Linus ha completado de forma integral el ciclo de ingeniería de software para el módulo asignado de Inferencias Lógicas y Demostraciones Formales. La solución desarrollada combina rigor matemático formal con herramientas pedagógicas interactivas para el aprendizaje universitario.

A diferencia de sistemas estáticos, este módulo integra un motor deductivo basado en encadenamiento hacia adelante (Forward Chaining) con 11 reglas de deducción natural, un evaluador semántico por tablas de verdad (2^N), generación automática de contraejemplos matemáticos ante falacias, trazabilidad explicada paso a paso, traducción a lenguaje natural y exportación directa a LaTeX y Markdown.

2. Resumen de Entregables por Fase (Sprints 1 al 4)

| Fase / Sprint | Entregable Principal | Estado | Detalle de Implementación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Propuesta Conceptual | ✅ Completado | Diseño de 2 módulos (Resolver y Practicar) con wireframes. |
| Sprint 2 | Motor Lógico (Solver) | ✅ Completado | AST, Parser recursivo, Solver con 11 reglas, Sanitizador y Trazabilidad. |
| Sprint 3 | Interfaz de Usuario (UI) | ✅ Completado | Componentes Vue 3, Tailwind v4, Teclado Simbólico y Acordeones. |
| Sprint 3.5 | Refinamiento & UX | ✅ Completado | Traductor a Lenguaje Natural, diagnóstico de falacias y tabs. |
| Sprint 4 | Pruebas & Deploy | ✅ Completado | 111 tests automáticos, optimización en deploy y 0 errores. |

3. Detalle de Avances por Integrante

Arom Espinoza — Motor Lógico & Arquitectura del Solver

• AST & Gramática: Diseño y formalización del Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) en TypeScript estricto.

• Parser Recursivo: Tokenizador y analizador de descenso recursivo con precedencia formal de operadores.

• Motor Deductivo: Algoritmo de Forward Chaining para deducción sistemática con 11 reglas lógicas.

• Integración UI: Conexión en src/pages/inferencias/index.vue enlazando formulario, solver y paneles.

• Teclado Simbólico: Diseño de teclado virtual con símbolos lógicos (¬, ∧, ∨, △, →, ↔, (, )).

Arnold Mio — Transcripción Pedagógica, Lenguaje Natural & QA

• Transcripción Didáctica: Mapeo de reglas lógicas y operaciones formales a explicaciones claras en español llano.

• Pasos Enriquecidos: Resolución dinámica de dependencias cruzadas entre premisas y pasos deducidos.

• Traductor a Lenguaje Natural: Componente interactivo para asignar frases reales a variables proposicionales.

• Integración de Pestañas: Preservación de la estructura balanceada en 2 columnas sin romper la altura.

• Auditoría de Calidad: Detección del error de rutas redundantes en Silogismo Hipotético y propuesta técnica de solución.

Juan Morocho — Reglas Avanzadas, Diagnóstico Semántico & Formularios

• Formulario Reactivo: Componente FormularioInferencia.vue para captura reactiva de premisas y conclusión.

• Reglas Avanzadas: Integración de bicondicionales y regla de Silogismo Disyuntivo Exclusivo con △.

• Diagnóstico de Falacias: Pattern matching para detectar falacias (Afirmación del Consecuente, Negación del Antecedente).

• Contraejemplos Semánticos: Evaluación exhaustiva por árboles de verdad (2^N) para extraer modelos de refutación.

Alex Centurión — UX/UI, Trazabilidad Visual & Indicadores

• Panel de Trazabilidad: Desglose formal ordenado (1, 2, ... ∴ N) con badges de reglas y justificación causal.

• Acordeón Pedagógico: Botones colapsables en cada deducción (¿Por qué esta regla? / Ocultar explicación).

• Indicador de Resultados: Diferenciación en 3 estados visuales (Válida, Válida por método indirecto, Inválida refutada).

• Herramientas de Exportación: Botones de 1 clic para exportar la demostración formateada a LaTeX y Markdown.

Renatto Altamirano — Validaciones, Sanitización, Testing & Stress Tests

• Matriz de Casos Borde: Elaboración de 25 escenarios límite (inyecciones, desbalances, caracteres especiales).

• Módulo de Sanitización: Función sanitizarEntrada() que unifica múltiples notaciones (->, ∧, ~, etc.) al estándar.

• Setup de Testing: Configuración de Vitest, @vue/test-utils y happy-dom para el proyecto.

• Suites de Pruebas: validator.test.ts (27 tests), integracion_motor.test.ts y validator_stress.test.ts (15 tests).

4. Registro de Incidencias y Soluciones Técnicas

| Incidencia | Causa Raíz | Solución Técnica | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Falso positivo en prueba indirecta | Clasificación binaria en Forward Chaining | Evaluador SAT y estado no_demostrable_directa | ✅ Resuelto |
| Falta de contraejemplos | Sin evaluación de modelos de verdad | Algoritmo de asignación exhaustiva 2^N | ✅ Resuelto |
| Soporte de Disyunción Fuerte (△) | Parser limitado a disyunción débil | Operador O_EXCLUSIVA y regla SDE integrados | ✅ Resuelto |
| Desbordamiento teclado móvil | Flex-wrap con anchos variables | CSS Grid estricto de 2 filas y 8 columnas | ✅ Resuelto |
| Apertura teclado nativo en cel | Foco forzado en textarea tras tap | Detección táctil con setSelectionRange() sin foco | ✅ Resuelto |
| Espaciado en paréntesis | Regla genérica de conectivos | Exclusión estricta de espacios en ( ), ¬ y vars | ✅ Resuelto |
| Salto visual por linter | Avisos dinámicos mientras se escribe | Validación limpia al presionar Demostrar | ✅ Resuelto |
| LaTeX en exportación Markdown | Reutilización de parser LaTeX | Función aNotacionMarkdown con Unicode limpio | ✅ Resuelto |
| Pasos redundantes en SH | Búsqueda sin poda de ramas muertas | Algoritmo podarPasosRedundantes hacia atrás | ✅ Resuelto |
| Variables genéricas en textos | Cadenas fijas P y Q | Interpolación contextual de fórmulas reales | ✅ Resuelto |

5. Métricas de Calidad y Verificación

• Pruebas Vitest: 111 pruebas automatizadas pasando sin errores (100% success rate).

• TypeScript Strict: Verificación con vue-tsc --noEmit con 0 errores bajo tipado estricto.

• Compilación Vite: Build de producción optimizado con Vite sin advertencias de empaquetado.

• Compatibilidad: Probado exhaustivamente en Chrome, Firefox, Safari iOS y Chrome Android.

6. Conclusión

El módulo de Inferencias Lógicas desarrollado por Los Hijos de Linus se encuentra totalmente terminado, verificado y listo para producción, cumpliendo con los más altos estándares pedagógicos, de experiencia de usuario y de robustez matemática.